**Projectplanning**

**Opdracht:**

Er moet een website gemaakt gaan worden voor DograceApplicatie

**Taakverdeling en Planning**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kas Rasenberg | Griffin Paulus | Week | Tijd |
| Startup Project | Startup Project | 18-03-2019 | 30 Min |
| Database Maken | Project Documentatie | 18-03-2019 | 1 Uur |
| Overzicht van Eisen | Github Opzetten | 18-03-2019 | 1 Uur |
| Huisstijl & Styleguide | Ontwerpen Website in Figma | 18-03-2019  T/m  19-03-2019 | Min. 3Uur |
| Index frontend | Register, admin en login frontend | 18-03-2019  T/m  19-03-2019 | 5 Uur |
| Database Opzetten | Logo maken | 19-03-2019 | 1Uur |
| Login php  Index php | Register php | 25-03-2019  T/m  26-03-2019 | 5 Uur |
| Website online zetten | Testen, technische test | 26-03-2019 | 2 Uur |
|  |  |  |  |