Projectplanning

# Opdracht:

Er moet een website gemaakt gaan worden voor DogRaceApplicatie

# Taakverdeling en Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kas Rasenberg | Griffin Paulus | Week | Tijd |
| Startup Project | Startup Project | 18-03-2019 | 30 Min |
| Database Maken | Project Documentatie | 18-03-2019 | 1 Uur |
| Overzicht van Eisen | Github Opzetten | 18-03-2019 | 1 Uur |
| Huisstijl & Styleguide | Ontwerpen Website in Figma | 18-03-2019  T/m  19-03-2019 | Min. 3Uur |
| Deel Frontend | Deel Frontend | 18-03-2019  T/m  19-03-2019 | 5 Uur |
| Database Opzetten |  | 19-03-2019 | 1Uur |
| Deel Backend | Deel Backend | 25-03-2019 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |